**План проведения общественных обсуждений**

Проектной документации «Полигон для размещения твердых промышленных отходов, емкость 38,4 тыс. тонн, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 38:22:000095:1858», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Исполнитель / ответственное лицо |
| 1 | Направление уведомления о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС по всем уровням указанным в п.3 настоящего плана | 17.02.2025 | ООО «Альфа-центр»/ МУП «Тепловодоканал»  |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района об организации общественных обсуждений с 25.02.2025 по 26.03.2025. Форма проведения общественных обсуждений – опрос  | 21.02.2025 | Администрация МО г. Бодайбо и района |
| 3 | Размещение уведомлений: а) на муниципальном уровне: на сайте администрации: https://bodaybo38.ru/;б) на региональном уровне: на сайтах: * Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории,
* Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области;

в) на федеральном уровне: на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;г) на официальном сайте МУП «Тепловодоканал»  | 21.02.2025 | По уровням в соответствии со столбцом 1 |
| 4 | Размещение материалов для общественного обсуждения на сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, начало общественных обсуждений в форме опроса | 25.02.2025(начало общественных обсуждений)  | Администрация МО г. Бодайбо и района |
| 5 | Сбор опросных листов | с 25.02.2025по 26.03.2025 | Администрация МО г. Бодайбо и района |
| 6 | Оформление протокола общественных обсуждений (срок оформления протокола –в течение 5 р.д. после окончания опроса) | Не позднее 02.04.2025 | Администрация МО г. Бодайбо и района совместно с МУП «Тепловодоканал» / ООО «Альфа-центр» |
| 7 | Фиксация замечаний и предложений общественности в соответствующем журнале.( учет замечаний и предложений общественности в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений) | с 25.02.2025 по 09.04.2025(включительно)  | Администрация МО г. Бодайбо и района совместно с МУП «Тепловодоканал» / ООО «Альфа-центр» |