**План проведения общественных обсуждений**

Проектной документации «Полигон для размещения твердых промышленных отходов, емкость 38,4 тыс. тонн, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 38:22:000095:1858», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Исполнитель / ответственное лицо |
| 1 | Направление уведомления о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС по всем уровням указанным в п.3 настоящего плана | 17.02.2025 | ООО «Альфа-центр»/ МУП «Тепловодоканал» |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района об организации общественных обсуждений с 25.02.2025 по 26.03.2025.  Форма проведения общественных обсуждений – опрос | 21.02.2025 | Администрация МО г. Бодайбо и района |
| 3 | Размещение уведомлений:  а) на муниципальном уровне: на сайте администрации: https://bodaybo38.ru/;  б) на региональном уровне: на сайтах:   * Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, * Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области;   в) на федеральном уровне: на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;  г) на официальном сайте МУП «Тепловодоканал» | 21.02.2025 | По уровням в соответствии со столбцом 1 |
| 4 | Размещение материалов для общественного обсуждения на сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, начало общественных обсуждений в форме опроса | 25.02.2025  (начало общественных обсуждений) | Администрация МО г. Бодайбо и района |
| 5 | Сбор опросных листов | с 25.02.2025  по 26.03.2025 | Администрация МО г. Бодайбо и района |
| 6 | Оформление протокола общественных обсуждений (срок оформления протокола –  в течение 5 р.д. после окончания опроса) | Не позднее  02.04.2025 | Администрация МО г. Бодайбо и района совместно с МУП «Тепловодоканал» / ООО «Альфа-центр» |
| 7 | Фиксация замечаний и предложений общественности в соответствующем журнале.( учет замечаний и предложений общественности в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений) | с 25.02.2025 по 09.04.2025  (включительно) | Администрация МО г. Бодайбо и района совместно с МУП «Тепловодоканал» / ООО «Альфа-центр» |